ATO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL

# O MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Licitação a Sra. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA, nomeada através do Decreto nº. 3440 de 05 de janeiro de 2021, TORNA PÚBLICO, em conformidade com a emenda da Lei Orgânica 01/2000, o extrato CONTRATO celebrado com a pessoa jurídica ora contratada pelo Município.

## EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE OBRA Nº 127/2019

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

## OBJETO: Constitui objeto deste Contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Contidas nos anexos do Edital 143/2019, TOMADA DE PREÇO 036/2019, com fornecimento pela empresa contratada de todos os equipamentos, materiais e serviços.

## CONTRATADA: J. M. S. CONSTRUTORA EIRELI

OBJETIVO: Fica alterada a Cláusula Quinta – 5.1 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Quinta – Vigência do Contrato

O novo prazo de vigência do contrato é aditado em 30 (trinta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em 07 DE JUNHO DE 2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 07/05/2021.